SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 2

Thời gian Sprint: Kế hoạch (đã rebaseline) 21/10/2026 – 01/11/2026; thực tế 21/10/2026 – 27/10/2026

Thành viên tham gia: Phạm Gia Phú (Product Owner, Tech Lead, Developer); Dương Chí Kiệt (Scrum Master, Developer)

1. Điều gì đã làm tốt

- Làm theo contract trước: Phú chốt migration, định dạng lỗi ProblemDetails và bộ kiểm tra đối tượng tham gia trước khi chia branch.

- Mỗi story một branch, commit theo ranh giới feat / chore(db) / test / docs; US-05 bám đúng contract và chỉ cần một bản sửa nhỏ khi review (2e5a9fa).

- Các thao tác nhạy cảm (đăng ký, hủy, khóa SystemAdmin cuối cùng) đều có transaction và test đồng thời.

- Có hướng dẫn AI dạng contract kèm điều kiện phải dừng, giúp US-25 triển khai đúng 8 quyết định đã chốt.

- Hoàn thành 20/20 điểm sớm 5 ngày so với hạn Sprint.

2. Điều gì chưa tốt

- US-25 bắt đầu muộn (27/10, năm ngày trước hạn) và cần Phú hỗ trợ triển khai.

- Kết quả "13/13 test xanh" ngày 22/10 chưa đáng tin: các test class dùng chung một database lưu lại qua các lần chạy; chỉ lộ ra khi test US-25 khóa tài khoản seed.

- Chưa có CI cho tới cuối Sprint; test chỉ chạy thủ công trên máy cá nhân.

- Kế hoạch ban đầu dựa trên backlog cũ 40+ story nên phải rebaseline; Sprint Planning docx, ERD và PERT Sprint 2 cập nhật chậm.

- Lát cắt Web mỏng đề ra sau tiến độ 1 chưa được làm; Product Backlog tồn tại nhiều bản ở nhiều thư mục.

3. Những cản trở gặp phải

- Phụ thuộc trong cùng Sprint: story của Kiệt phải chờ phần nền của Phú merge rồi mới bắt đầu.

- Công cụ: SQLite giữ khóa file trên Windows khi xóa database test; khác biệt xuống dòng CRLF/LF làm diff nhiễu.

- Lịch: khoảng 08/10 – 21/10 dành cho demo tiến độ 1 và rebaseline backlog.

4. Bài học rút ra

- "Test xanh" chỉ có giá trị khi chạy trên môi trường sạch và được CI xác nhận.

- Phú làm nền trước một nhịp: Sprint N chốt mô hình, migration, DTO và interface cho story Kiệt làm ở Sprint N+1.

- Contract khóa vào ngày thứ ba của Sprint; sau mốc đó không đổi DTO/route của story đang làm nếu không thông báo.

- Chỉ giữ một bản Product Backlog nguồn và cập nhật tài liệu ngay khi Sprint kết thúc.

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

| Hành động | Người phụ trách | Hạn | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Review và merge PR #1; bật branch protection bắt buộc CI xanh | Phú | 01/11/2026 | Sprint 2 đóng 20/20 điểm | Chưa làm |
| Gói củng cố nền: giữ ID buổi, chỉ xóa Draft, chuẩn hóa UTC, đăng ký lại sau hủy, state machine, hiện Ongoing, thêm Requirements | Phú | 04/11/2026 | Contract ổn định cho US-07/08/21/26 | Chưa làm |
| Dựng project Web ASP.NET Core MVC và thư viện client dùng chung | Phú | 04/11/2026 | Kiệt làm trang Web từ ngày đầu | Chưa làm |
| Hoàn thiện US-18: sửa/xóa lớp, gỡ lớp trưởng, transaction | Kiệt | 06/11/2026 | Quản lý lớp đầy đủ | Chưa làm |
| Trang Web sinh viên: danh sách, chi tiết, đăng ký, hủy | Kiệt | 15/11/2026 | Luồng sinh viên chạy trên Web | Chưa làm |
| Lập Sprint Planning và PERT Sprint 3 từ backlog chính thức; xác nhận hạn nộp với giảng viên | Cả nhóm | 02/11/2026 | Kế hoạch khớp backlog và hạn nộp | Chưa làm |

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phạm Gia Phú | US-28, US-27 (13 điểm); review/merge US-05; hỗ trợ US-25; sửa cô lập database test; CI và .gitattributes | 100% | …/10 | Dựng phần nền đúng hướng và sớm; cần làm nền trước một nhịp để Kiệt không phải chờ. | …/10 |
| Dương Chí Kiệt | US-05, US-25 (7 điểm) | 100% (US-25 chờ merge) | …/10 | US-05 bám contract tốt; US-25 bắt đầu muộn, cần chủ động hơn khi bị chặn bởi phụ thuộc. | …/10 |

Cột "Điểm tự đánh giá" và "Điểm nhóm cho thành viên" do từng thành viên và cả nhóm tự điền sau buổi Retrospective.

Cập nhật ngày 27/10/2026.